###### ỦY BAN NHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /2015/QĐ-UBND	     Huế, ngày       tháng      năm 2015.

#### QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tạm thời về công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do  tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý.

#### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số       /TTr-SKHĐT  ngày      tháng      năm 2015,

#### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 08 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực truộc Ủy ban Nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:			                         			TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

-Như Điều 3;		 			           		    CHỦ TỊCH

-Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);

-Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

-Bộ Xây dựng;

-TVTU, TT. Hội đồng Nhân dân tỉnh;

-Đoàn ĐBQH tỉnh;

-Các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh;

-TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh;

-Website Chính phủ;

-Cổng TTĐT tỉnh;

-Báo Thừa Thiên Huế;

-VP: LĐ và các CV (qua mạng);

-Lưu VT, XDCB (2).

###### ỦY BAN NHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

## Về quy định tạm thời công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý.

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /2015/QĐ-UBND

ngày      tháng     năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định tạm thời một số vấn đề về việc tổ chức quản lý và thực hiện các công tác sau trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

a) Công tác giao kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý;

b) Công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý;

c) Công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước; dự án  có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

2. Các dự án đầu tư xây dựng và một số công việc không thuộc phạm vi điều chỉnh về quản lý dự án của Quy định này (quản lý theo quy định riêng):

a) Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án đầu tư theo phương thức đấu giá quyền sử dụng đất, các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức hợp tác công tư (PPP);

b) Các dự án, kế hoạch chi thường xuyên từ nguồn vốn ngân sách chi sự nghiệp (trừ trường hợp các dự án sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước);

c) Các dự án quy hoạch và dự án đầu tư xây dựng trong khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và khu kinh tế cửa khẩu A Đớt do Ban quản lý khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô trực tiếp quản lý vốn;

d) Các dự án quy hoạch xây dựng;

đ) Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;

3.Các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, ngoài việc thực hiện theo quy định này, phải thực hiện theo pháp luật về quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và quy định riêng của Ủy ban Nhân dân tỉnh;

4.Các dự án đầu tư xây dựng thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia ngoài việc thực hiện theo quy định này, phải thực hiện theo quy định của Chính phủ và quy định riêng của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước; tổ chức quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình và có các hoạt động, công việc thuộc phạm vi điều chỉnh nêu tại khoản 1 Điều 1 quy định này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện: Ủy ban nhân dân các Huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà.

2. “Ủy ban Nhân dân cấp xã”: UBND thị trấn, UBND phường hoặc UBND xã;

3. “Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành”: bao gồm Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương.

4.” Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành”: Hiện nay là các Ban Đầu tư và Xây dựng: Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. “Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện”: Hiện nay là các Ban Đầu tư và Xây dựng các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Chương II

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ HÀNG NĂM

Điều 4.  Tham mưu bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm

1.Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính xây dựng kế hoạch vốn đầu tư  công hàng năm ở cấp tỉnh (bao gồm vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) theo qui định luật đầu tư công; tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định  giao kế hoạch vốn đầu tư công cho từng chương trình, dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thông báo chi tiết (trừ vốn sự nghiệp) và Sở Tài chính chủ trì  thông báo chi tiết vốn sự nghiệp đến từng chủ đầu tư, cơ quan quản lý có liên quan.

2. Phòng  Tài chính – Kế hoạch cấp huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan xây dựng kế hoạch vốn đầu tư hàng năm ở cấp huyện theo qui định luật đầu tư công; tham mưu Ủy ban Nhân dân cấp huyện xem xét trình Hội đồng Nhân dân cấp huyện quyết định theo quy định của pháp luật;

Căn cứ quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp huyện giao kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách do Ủy ban Nhân dân cấp huyện quản lý theo quy định, phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện chủ trì thông báo chi tiết đến từng chủ đầu tư, cơ quan quản lý có liên quan.

3. Bộ phận chuyên môn về Tài chính Kế hoạch thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm ở cấp xã theo qui định luật đầu tư công; tham mưu Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét trình Hội đồng Nhân dân cấp xã quyết định theo quy định của pháp luật;

Căn cứ quyết định của Hội đồng Nhân dân cấp xã, Ủy ban Nhân dân cấp xã giao kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công  do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý theo quy định.

4. Kế hoạch vốn đầu tư công được Ủy ban Nhân dân các cấp phân bổ theo khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện của từng dự án theo qui định của Luật đầu tư công;

Kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm được điều chỉnh, bổ sung theo qui định trên cơ sở thực tế triển khai dự án được phản ánh thông qua công tác giám sát đầu tư.

Điều 5. Điều kiện ghi kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm

1. Các dự án quy hoạch được ghi vào kế hoạch phải  nằm trong danh mục dự án quy hoạch của UBND tỉnh thống nhất; có đề cương, nhiệm vụ dự án quy hoạch được duyệt theo thẩm quyền.

2. Các dự án được ghi vào Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án phải có văn bản đồng ý của cấp có thẩm quyền cho phép lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương.

3. Các dự án được ghi vào Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án phải có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn của các cấp và chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trừ dự án khẩn cấp thực hiện theo quy định của Chính phủ.

4. Các dự án được ghi kế hoạch vốn thực hiện dự án hàng năm phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Dự án phải có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn của các cấp, trừ dự án khẩn cấp thực hiện theo quy định của Chính phủ;

- Dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư.

Chương III

CÔNG TÁC QUY HOẠCH

Điều 6. Quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch

1.Việc đầu tư xây dựng công trình phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, bảo đảm an ninh - quốc phòng, an toàn xã hội và an toàn môi trường, phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

2. Đối với những khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt: Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai những nội dung quy hoạch chi tiết và thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin quy hoạch theo phân cấp để Chủ đầu tư có căn cứ lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

3. Trường hợp khu vực dự án chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư đề nghị cấp giấy phép quy hoạch xây dựng theo quy định tại Điều 47 của Luật Xây dựng làm cơ sở lập dự án hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

4. Đối với các dự án đầu tư xây dựng  không có trong quy hoạch ngành:

a) Đối với các dự án  không có trong quy hoạch ngành do các Bộ quản lý ngành hoặc Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt, các Sở quản lý ngành làm đầu mối tổng hợp trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư và chủ trì tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản báo cáo các Bộ quản lý ngành xem xét chấp thuận bổ sung hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận bổ sung;

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng không có trong quy hoạch ngành cấp tỉnh, chủ đầu tư báo cáo Sở quản lý ngành để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận bổ sung quy hoạch.

5. Sau khi đề cương, nhiệm vụ quy hoạch  đã được phê duyệt, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức lập và thẩm định quy hoạch có trách nhiệm lập dự toán chi tiết để Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp kiến nghị của các Sở, ban, ngành và lập báo cáo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh về danh mục các dự án quy hoạch phát triển kinh tế  - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh cần lập quy hoạch để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét thống nhất bằng văn bản.

7. Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu bố trí nguồn vốn sự nghiệp cho công tác lập quy hoạch theo danh mục đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận  đối với các dự án quy hoạch đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy định này.

8. Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội (gồm quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ lực cấp tỉnh) thực hiện theo Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập , thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

Chương IV

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều 7. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng phải được cấp có thẩm quyền quyết định trong chủ trương đầu tư  hoặc trong quyết định phê duyệt dự án, phù hợp quy định của Luật Đầu tư công và Luật xây dựng hiện hành; việc xác định chủ đầu tư thực hiện như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ: Chủ đầu tư dự án là Ủy ban Nhân dân tỉnh; Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc tỉnh hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành có đủ điều kiện, năng lực tổ chức thực hiện toàn bộ hoặc một phần nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư.

2. Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công (ngoại  trừ vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban Nhân dân các cấp:

a)  Dự án đầu tư xây dựng quy mô nhóm A có công trình cấp đặc biệt; có áp dụng công nghệ cao được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận bằng văn bản; dự án về quốc phòng, an ninh có yêu cầu bí mật nhà nước: cấp có thẩm quyền quyết định giao cho tổ chức, cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu của dự án làm chủ đầu tư, chủ đầu tư quyết định thành lập Ban Quản lý dự án riêng để quản lý dự án; hoặc cấp có thẩm quyền quyết định giao  cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành phù hợp làm chủ đầu tư theo quy định của Chính phủ;

b) Dự án đầu tư xây dựng do Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý, cấp có thẩm quyền  quyết định giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành làm chủ đầu tư ngoại trừ các dự án thuộc quy định tại khoản 1; Điểm a, khoản 2; Điểm c khoản 2 Điều này;

c) Tùy theo tính chất, quy mô của dự án, một số  dự án trong  phạm vi  địa bàn của 1 huyện, thị xã  hoặc thành phố Huế sử dụng vốn đầu tư công do Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý, cấp có thẩm quyền  quyết định giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện làm chủ đầu tư;

d) Dự án đầu tư xây dựng do Ủy ban Nhân dân cấp huyện quản lý (bao gồm các dự án  sử dụng một phần vốn hỗ trợ của tỉnh), cấp có thẩm quyền quyết định giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện làm chủ đầu tư;

đ) Ban Quản lý phát triển đô thị mới tỉnh Thừa Thiên Huế là chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công sở, hạ tầng xã hội (như công trình văn hóa, y tế, giáo dục...) sử dụng vốn đầu tư công tại địa bàn trong trong phạm vi khu vực phát triển đô thị được UBND tỉnh giao;

e) Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh thì chủ đầu tư là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh;

g) Các đơn vị sự nghiệp công lập là chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn bằng nguồn thu sự nghiệp để lại theo quy định để đầu tư cơ sở vật chất của đơn vị;

h) Các đơn vị quản lý, sử dụng công trình là chủ đầu tư (nếu có đủ điều kiện theo quy định) các dự án đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư;

i) Các dự án đầu tư xây dựng các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia:

- Cấp có thẩm quyền  quyết định giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện làm chủ đầu tư hoặc;

- Trường hợp  quy định pháp luật liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia qui định  Ủy Ban Nhân dân xã là chủ đầu tư thì Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý dự án, tham gia tư vấn quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng;

k) Các dự án sử dụng vốn hỗn hợp gồm vốn đầu tư công hỗ trợ một phần và vốn vay thương mại hoặc vốn tự huy động của doanh nghiệp nhà nước: Doanh nghiệp nhà nước vay vốn hoặc tự huy động vốn là chủ đầu tư;

l)  Các trường hợp khác, cấp có thẩm quyền  xem xét quyết định chủ đầu tư đối với từng dự án đầu tư cụ thể phù hợp với  năng lực chủ đầu tư, phương thức đầu tư và quy mô của dự án;

3. Các dự án đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước: chủ đầu tư  là tổ chức, cơ quan vay vốn.

Điều 8. Chủ trương đầu tư

1.Chủ trương lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo đề xuất chủ trương:

a) Cơ quan đề xuất chủ trương lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư bao gồm  các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện (đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh); các phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện và Ủy ban Nhân dân cấp xã (đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện); bộ phận chuyên môn Ủy ban Nhân dân cấp xã (đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã); đơn vị quản lý, sử dụng công trình đối với nguồn vốn sự nghiệp.

b) Cơ quan đề xuất chủ trương lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư  căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm đã được Hội đồng Nhân dân cùng cấp thông qua, các quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để nghiên cứu, đề xuất các dự án đầu tư trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp thống nhất chủ trương lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư bằng văn bản và được xem xét chấp thuận  trong kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư hàng năm hoặc bằng văn bản cá biệt theo thẩm quyền;

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh), Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện (đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện), bộ phận chuyên môn Ủy ban Nhân dân cấp xã (đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã) là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp và tham mưu Chủ tịch UBND các cấp xem xét chấp thuận chủ trương lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo đề xuất chủ trương;

2. Chủ trương đầu tư:

a) Trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi  hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, phải  lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc  báo cáo đề xuất chủ trương  trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư theo qui định của luật đầu tư công;

b) Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo các Điều 19, Điều 21, Điều 23, Điều 24, Điều 27, Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật đầu tư công;

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức tiến hành các thủ tục có liên quan đến công tác thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương), thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án theo quy định luật đầu tư công;

3. Cơ quan được giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương  tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương, chi phí tổ chức thẩm định theo quy định của Chính phủ.

Điều 9. Lập dự án đầu tư xây dựng

1. Các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, chủ đầu tư  tổ chức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; trừ trường hợp người quyết định đầu tư thấy cần thiết và yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

2. Các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên, chủ đầu tư phải tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

3. Chủ đầu tư phải tiến hành tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng trước khi tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng đối với các công trình thuộc diện phải tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định của Chính phủ.

4. Trên  cơ  sở  quy mô đầu tư  đã được cấp có thẩm quyền quyết định trong chủ trương đầu tư,  chủ đầu tư tổ chức lập nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng và phải  được thẩm định theo  qui định của pháp luật về  xây dựng  để tiến hành tổ chức lựa chọn tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật đấu thầu hiện hành;

5. Chủ đầu tư phải tổ chức tham vấn cộng đồng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện giám sát cộng đồng theo quy định.

6. Trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư và tổ chức tư vấn phải thu thập đầy đủ các thông tin có liên quan đến dự án và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin, có tính đến việc sử dụng lại các thông tin đã có ở các sở, ban, ngành; lập phương án tổng thể đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư; các danh mục máy móc, thiết bị trong dự án đầu tư phải thu thập thông tin về giá bằng các báo giá của các nhà cung cấp hoặc bằng các hợp đồng tương tự theo qui định.

Điều 10. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn đề nghị thẩm định dự án gửi Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình quan trọng quốc gia, dự án nhóm A;

2. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B,C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Nhân dân các cấp:

a) Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của các cấp trừ qui định mục đ khoản 2 Điều này được  qui định cụ thể như sau:

- Sở Xây dựng đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Sở Giao thông vận tải đối với công trình giao thông;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Sở Công Thương đối với công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành.

- Đối với dự án bao gồm nhiều loại công trình khác nhau thì Sở chủ trì thẩm định dự án là một trong các Sở nêu trên có chức năng quản lý loại công trình quyết định tính chất, mục tiêu của dự án.

b) Trong quá trình thẩm định dự án, cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định có trách nhiệm lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan về các nội dung của dự án. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm góp ý kiến bằng văn bản về thiết kế cơ sở; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường; sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và các nội dung cần thiết khác.

c) Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng, các bước sáng tác, thiết kế phần mỹ thuật phải được Hội đồng Nghệ thuật do tỉnh thành lập xét duyệt;

d) Đối với các công trình xây dựng trong khu vực phát triển đô thị hoặc khu công nghiệp, Khu Kinh tế Chân Mây – lăng cô, Khu kinh tế Cửa khẩu A Đớt, cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định dự án phải lấy ý kiến tham gia của Ban Quản lý phát triển đô thị mới tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô;

đ) Cơ quan chuyên môn về  xây dựng cấp huyện  chủ trì tổ chức thẩm định các báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã (bao gồm các dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy quyền);

e) Giao Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định phần công nghệ của các dự án đầu tư xây dựng công trình (nếu có) để cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổng hợp trong báo cáo thẩm định dự án.

Điều 11. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp

1. Thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư:

a) Hội đồng Nhân dân các cấp và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp mình quản lý theo qui định của Luật đầu tư công và Luật ngân sách;

b) Đối với các nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ cho cấp huyện, xã:  Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công và Luật ngân sách;

2. Thẩm quyền Quyết định đầu tư:

a) Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý;

b) Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã quản lý ;

c) Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ một phần từ ngân sách cấp trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư các dự án sau khi có quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền theo qui định của Luật đầu tư công;

d) Ủy quyền Giám đốc các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình có yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc vốn sự nghiệp ngành do mình quản lý sau khi có quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền theo qui định của Luật đầu tư công;

đ) Ủy quyền người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình mới có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng sau khi có quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền theo Quy định này.

e) Việc sửa chữa công trình, thiết bị sử dụng nguồn vốn đầu tư công tùy theo mức độ chi phí, thủ tục được thực hiện như sau:

-  Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí dưới 500 triệu đồng thì chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền quyết định đầu tư báo cáo kinh tế kỹ thuật sau khi có quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền;

-  Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên thì chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương; lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi  theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình và quy định này.

Điều 12. Thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định đầu tư:

a) Giao Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối thẩm định hình thức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án, kế hoạch tổ chức thi tuyển, kết quả thi tuyển hoặc kết quả tuyển chọn phương án trình  Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính thẩm định và phê duyệt kinh phí tổ chức thi tuyển.

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã  quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện theo đúng qui định của nhà nước.

3. Tổ chức thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Điều 13. Một số quy định liên quan đến các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

1. Các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi là dự án tu bổ di tích) đồng thời thực hiện theo các quy định của Luật xây dựng và các văn bản có liên quan Luật xây dựng cùng với các quy định của Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Nghị định 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tiếp nhận, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định hoặc trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án tu bổ di tích  sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý sau khi có ý kiến thỏa thuận chủ trương đầu tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích quốc gia đặc biệt và di tích quốc gia hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích cấp tỉnh và các quy định khác của Luật đầu tư công.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tiếp nhận, thẩm định nguồn vốn và cân đối nguồn vốn theo quy định; các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành lấy ý kiến các cơ quan khác có liên quan,  tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định đầu tư đối với các dự án tu bổ di tích thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sau khi có văn bản thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích quốc gia đặc biệt và di tích quốc gia hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích cấp tỉnh.

Điều 14. Điều chỉnh dự án

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công  đã được quyết định đầu tư chỉ được điều chỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng.

2. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ từ  cấp trên làm tổng mức đầu tư tăng, cơ quan quyết định đầu tư phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận, thẩm định nguồn vốn và cân đối nguồn theo qui định của Luật đầu tư công  trước khi phê duyệt điều chỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

3. Đối với các dự án thuộc đối tượng phải giám sát, đánh giá đầu tư nhưng chưa thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định thì không được phép quyết định điều chỉnh dự án đầu tư.

Điều 15. Giao đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư

1. Việc thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Đất đai, các nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai của Chính phủ và quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh.

2. Trường hợp giải phóng mặt bằng theo quy hoạch xây dựng, việc bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện như sau:

a) Cấp quyết định đầu tư giao cho đơn vị trực thuộc hoặc tổ chức phát triển quỹ đất (nếu có) triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy hoạch xây dựng đối với khu đất chưa xác định chủ đầu tư.

b) Kinh phí để giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.

Điều 16. Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình

1. Thẩm quyền, trình tự thủ tục thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán thực hiện theo quy định của Chính phủ và quy định của tỉnh về quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có mua sắm trang thiết bị, máy móc… chủ đầu tư phải tổ chức thẩm định giá để làm cơ sở  xác định giá cho các thủ tục thẩm định và phê duyệt dự toán theo qui định.

Điều 17. Quản lý đấu thầu

1. Việc triển khai công tác đấu thầu phải thực hiện đúng các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các Nghị định, văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan. Nội dung, thời hạn phê duyệt các nội dung trong công tác đấu thầu, thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

2.Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về đấu thầu; chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung về công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; kiểm tra, thanh tra và tổng hợp báo cáo công tác đấu thầu các dự án đầu tư thuộc phạm vi tỉnh quản lý;

3.Các Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện là cơ quan đầu mối về quản lý đấu thầu các dự án đầu tư do Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê duyệt.

4. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hủy, đình chỉ hoặc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu, giải quyết kiến nghị đấu thầu:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt; tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định việc hủy, đình chỉ hoặc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư do Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định đầu tư;

b) Giao Giám đốc hoặc phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp địa phương để giải quyết kiến nghị đấu thầu các gói thầu sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh;

c) Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện là cơ quan đầu mối thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê duyệt, tham mưu Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định việc hủy, đình chỉ hoặc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư do Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư theo qui định;

d) Bộ phận chuyên môn Ủy ban Nhân dân cấp xã là cơ quan đầu mối thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Ủy ban Nhân dân cấp xã phê duyệt, tham mưu Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định việc hủy, đình chỉ hoặc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư do Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định đầu tư.

6. Thẩm quyền thẩm định về đấu thầu các dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định các nội dung về đấu thầu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định.

7. Trường hợp Ủy ban Nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm cho các phòng chuyên môn phù hợp để tổ chức thẩm định các nội dung về đấu thầu để quyết định phê duyệt.

8. Thẩm quyền, trách nhiệm của chủ đầu tư về đấu thầu:

a) Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, quyết định tình huống xử lý đấu thầu;

b) Tổ chức thẩm định kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư trình người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư;

c) Giao cho tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan mình việc tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định theo quy định;

d) Gửi các quyết định phê duyệt liên quan công tác đấu thầu đến Sở Kế hoạch và Đầu tư và phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện để theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo về đấu thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt.

9. Quy định về đăng tải thông tin đấu thầu và hồ sơ mời thầu trên trang thông tin điện tử về đấu thầu của tỉnh:

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định của Chính phủ đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử về đấu thầu của tỉnh;

b) Hồ sơ mời thầu các gói thầu phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử về đấu thầu của tỉnh, các nhà thầu có thể tải nội dung hồ sơ mời thầu để chuẩn bị hồ sơ dự thầu; Bên mời thầu phải tiếp nhận hồ sơ dự thầu của tất cả các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận hồ sơ mời thầu trực tiếp từ bên mời thầu. Trường hợp chưa mua hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu trước khi hồ sơ dự thầu được tiếp nhận.

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lập, triển khai trang thông tin điện tử về đấu thầu của tỉnh và hướng dẫn cho các chủ đầu tư thực hiện.

Điều 18. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư

1. Giao trách nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư của tỉnh.

2. Các chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư; chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, áp dụng công nghệ thông tin vào giám sát đầu tư, quản lý dự án theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Xử lý chuyển tiếp

1. Đối với các dự án đầu tư có các thủ tục đã được cấp có thẩm quyền thẩm định và quyết định trước ngày Quy định này có hiệu lực thì các thủ tục đã được thẩm định và quyết định thực hiện theo qui định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ; các công việc tiếp theo được thực hiện theo quy định tại Quyết định này và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

2. Đối với các dự án đã triển khai, các  tổ chức, cơ quan đã được cấp quyết định đầu tư giao làm chủ đầu tư vẫn tiếp tục là chủ đầu tư của dự án cho đến khi hoàn thành và quyết toán công trình;

3. Các dự án đầu tư xây dựng công trình đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đã nộp hồ sơ đề nghị thẩm định đến cơ quan đầu mối thẩm định dự án theo qui định kèm theo Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 08 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh  trước ngày 31/12/2014 thì cơ quan đầu mối thẩm định dự án vẫn tiếp tục thụ lý, giải quyết  hồ sơ theo quy định một cửa.

4.Điều kiện ghi vốn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2015 vẫn tiếp tục thực hiện theo qui định có hiệu lực trước ngày 31/12/2014.

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1. Ngoài các nội dung quy định cụ thể tại Quy định này, công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công còn phải thực hiện theo đúng các quy định có liên quan khác của pháp luật hiện hành;

2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ vào Quy định này để kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực đảm bảo thực hiện các công tác quản lý quy hoạch và dự án đầu tư, bổ sung và điều chỉnh quy trình thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và công khai quy trình, thủ tục liên quan đến quy hoạch và dự án đầu tư;

3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành quy định quản lý thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công do mình quản lý theo quy định hiện hành của pháp luật có liên quan;

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng dẫn nội dung và quy trình: thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư; thẩm định và phê duyệt dự án, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả đấu thầu;  đăng tải thông tin đấu thầu và hồ sơ mời thầu trên trang thông tin điện tử về đấu thầu của tỉnh; tham vấn cộng đồng, giám sát và đánh giá đầu tư; hướng dẫn các quy định về lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương theo quy định của Chính phủ; tổ chức, hướng dẫn các Sở, ban, ngành và chủ đầu tư  xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin đầu vào dùng chung cho các dự án, thông tin dự án hoàn thành trên nền GIS; xây dựng phần mềm và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ dữ liệu hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế kỹ thuật và hoàn công công trình  trên địa bàn;

5. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng dẫn về quy trình và thủ tục thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng, quy trình quản lý chi phí xây dựng công trình, quy trình quản lý chất lượng công trình, quản lý thi công, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng; hướng dẫn các quy định về lập báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế kỹ thuật; quy trình và thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế và dự toán.

6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng dẫn về quy trình quyết toán hoàn thành dự án.

7. Các chủ đầu tư căn cứ vào quy định hiện hành của nhà nước về xây dựng cơ bản để kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực đảm bảo thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình; xây dựng và công khai quy chế làm việc liên quan đến đầu tư và xây dựng  của cơ quan, đơn vị.

8.Trong quá trình triển khai thực hiện quy định này, nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan hành chính nhà nước, các chủ đầu tư cần phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định ./.

TM.  ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

# Text boxes

Dự thảo lần 1